## Slide 1
PROYEK PERANGKAT LUNAK
APLIKASI CUY
NAMA KELOMPOK :
Vega Christian (A11.2017.10142)
Akhmad Alva Majid (A11.2017.10145)
Walis Atta Fadhlurrahman (A11.2018.11383)
Moch Dandy YudhaPerwira (A11.2018.11470)
Ridho Mei Pratama S (A11.2018.11476)
KELOMPOK : A11.4611RPL

## Slide 2
PROJECT CHARTER

## Slide 3
1. PROJECT CHARTER
Seorang Pemilik Caffe memiliki sebuah Sistem Aplikasi Berbasis web Yang dapat melaakukan Input,Edit, Delete menu yang dijual. Ia ingin mengetahui menu Yang paling laris suai pada kategori bulan tertentu,minggu tertentu dan hari tertentu yang dapat ditunjukkan dengan jumlah atau grafik penjualan.laporan yang dapat diexport ke csv.Dia menjelaskan bahwa beberapa info yang ada pada tiap menu antara lain: nama, deskripsi menu, harga, jenis, tag (misal: bahan, rasa, bumbu). Dengan mengetahui menu apa yang paling laris dan kurang laku dia bisa memperkirakan
Deskripsi Proyek

## Slide 4
PROJECT CHARTER
Add Text
Tanggal Mulai Proyek
29 Maret 2021
Tanggal Selesai Proyek
30 Juni 2021

## Slide 5
STAKEHOLDER PROYEK
UI Designer
Moch Dandy YudhaPerwira
Frontend
Walis Atta Fadhlurrahman
Backend
Vega Christian
Database Design
Akhmad Alva Majid
Project Leader
Ridho Mei Pratama S

## Slide 6
PROJECT SCOPE STATEMENT

## Slide 7
2. PROJECT SCOPE STATEMENT
Cuy merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan konsep crud. Cuy ini diciptakan untuk para pelanggan yang membeli menu makanan/ minuman dan mengetahui menu Yang paling laris suai pada kategori bulan tertentu,minggu tertentu dan hari tertentu. Kemudian Developer akan mendapatkan laporan dari pelanggan tersebut dengan bentuk Csv. Dengan begitu ia dpat mengetahui menu apa yang paling laris dan kurang laku dia bisa memperkirakan.
Ruang Lingkup

## Slide 8
2. PROJECT SCOPE STATEMENT
Login Sebagai Pelanggan, CUY Developer (Admin)
Mengakses Halaman Aplikasi
Memilih Jenis Makanan/minuman/menu yang akan dipesan
Melihat Menu yang Paling laku dan tidak
Menampilkan data yang sudah di pilih
menampilkan menu apa yang paling laris dan kurang laku
Deskripsi Fungsionalitas

## Slide 9
2. PROJECT SCOPE STATEMENT
Work Breakdown Structure
Task | Estimated Duration
Pemilihan Topik | 1 Minggu
Pengejaan Design UI/UX | 3 Minggu
Pembuatan Back End | 3 Minggu
Pembuatan Database | 2 Minggu
Revisi | 2 Minggu
Hasil Final | -

## Slide 10
2. PROJECT SCOPE STATEMENT
Gantt Chart

## Slide 11
WIREFRAME
Dashboard
Dalam dashboard ada beberapa menu seperti pada gambar yaitu :
Grafik penjualan
Tampilan makanan dan minuman yang Recommended
Tab pilihan menu
Tab untuk setting dan profile

## Slide 12
WIREFRAME
Menu Login
Dalam Login seperti pada gambar terdapat :
Tab untuk username dan Password
Button Register dan Login

## Slide 13
WIREFRAME
Daftar Menu
Dalam daftar menu ada beberapa menu seperti pada gambar yaitu :
Bar Menu makanan dan minuman
Button Edit dan Delete
Pilihan input makanan
Fitur untuk mencari makanan / search

## Slide 14
WIREFRAME
Menu Delete
Dalam delete menu yaitu :
Nama makanan dan minuman yang sudah di pesan
Button hapus dan kembali
Bar untuk centang
Button untuk hapus semua menu

## Slide 15
WIREFRAME
Menu Edit
Dalam edit menu yaitu :
Daftar Makanan dan minuman yang sudah di pesan
Jumlah porsi yang di pesan
Button edit dan simpan
Button kembali dan lanjut

## Slide 16
WIREFRAME
Menu Input
Dalam Input menu yaitu :
Daftar Makanan dan minuman yang akan di pesan
Foto Menu
Jumlah porsi yang di pesan
Harga tertera
Bahan baku dapat dipilih sesuai selera
Button Apply

## Slide 17
THANK YOU